ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО «Дорога»

СВЕДЕНИЯ

о системе контроля за качеством выполняемых работ

| ### Вид контроля | Порядок осуществления, ответственные лица. |
| --- | --- |
| ### 1 | 2 |
| - Входной - контроль. | - Проверка комплектности поступающей в организацию проектной документации по мере ее поступления, наличия всех необходимых согласований перед началом строительства. - Проведение входного контроля качества материалов, конструкций, изделий на складах организации (наличие сопроводительной документации, соответствие проекту, отсутствие дефектов и повреждений), то же - на строительной площадке. - Ответственные: - главный инженер – Иванов И.И. (Должностная инструкция № ДИ -2-07 СМК от 27.09.2007) - начальник ПТО– Петров А.В. (Должностная инструкция № ДИ -5/1-09 СМК от 02.04.2009) - начальник строительства- Сидоров А.И. (Должностная инструкция № ДИ -6-07 СМК от 27.09.2007) - начальник лаборатории – Наумов А.В. (Должностная инструкция № ДИ -7-07 СМК от 27.09.2007) |
| - Операционный - контроль. | - Проведение ежедневного контроля за производством работ на строительной площадке и соответствия выполненных работ проектно-сметной документации. - Ответственные: - начальник строительства- Данков А.И. (Должностная инструкция № ДИ -6-07 СМК от 27.09.2007) - начальник участка – Ковалев С.Д. (Должностная инструкция № ДИ -8-07 СМК от 27.09.2007) - мастер – Шишов А.Е. (Должностная инструкция № ДИ -9-07 СМК от 27.09.2007) |
| - Геодезический - контроль. | - Систематическая проверка состояния разбивочных осей возводимого здания (сооружения), проверка отметок отдельных конструкций и соответствие их проекту. - Ответственный: - начальник ПТО – Петров А.В. (Должностная инструкция № ДИ -5/1-09 СМК от 02.04.2009) |
| - Приемочный - контроль. | - По мере сдачи участка работ (объекта) в эксплуатацию рабочей комиссией (совместно с представителями заказчика и проектной организации). - Ответственные: - генеральный директор – Исаев С.В. (Должностная инструкция № ДИ -1-07 СМК от 27.09.2007) - главный инженер - Иванов И.И. (Должностная инструкция № ДИ -2-07 СМК от 27.09.2007) |
| Инспекционный контроль. | По графику. Проверяются правила ведения работ и наличия исполнительной документации, соблюдения правил охраны труда и техники безопасности, правил промышленной безопасности на строительном участке, состояние и работу используемой строительной техники. - Ответственные: - генеральный директор – Исаев С.В. (Должностная инструкция № ДИ -1-07 СМК от 27.09.2007) - главный инженер - Иванов И.И. (Должностная инструкция № ДИ -2-07 СМК от 27.09.2007) - инженер по ОТ и ТБ – Сидорова А.В. (Должностная инструкция № ДИ -10-07 СМК от 27.09.2007) |
| Лабораторный контроль. | По мере необходимости по договору со строительной лабораторией (проверяется качество поступающих на строительную площадку строительных материалов, конструкций, растворов, бетонов). - Ответственный: - начальник ПТО– Петров А.В. . (Должностная инструкция № ДИ -5/1-09 СМК от 02.04.2009) - начальник лаборатории – Мосягин А.В. . (Должностная инструкция № ДИ -7-07 СМК от 27.09.2007) |
| Контроль нормативной базы. | Один раз в квартал (обновление технической библиотеки, комплектование технической документацией строительных участков). - Ответственный: - начальник ПО– Аленичев И.П. (Должностная инструкция № ДИ -4/1-09 СМК от 02.04.2009) |

Генеральный директор						   Исаев С.В.

М.П.					« __ »  июля 2009 г.

* В случае если в организации принята система менеджмента качества, то документы подаются по форме установленной в организации.